# Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) Bốn giá trị của Agile Manifesto

| A | B |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | Quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | Tài liệu đầy đủ |
| Cộng tác với khách hàng | Đàm phán hợp đồng |
| Phản hồi với thay đổi | Làm theo kế hoạch |

b) Trách nhiệm chính của mỗi vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Quản lý Product Backlog, quyết định tính năng nào làm trước để sản phẩm có giá trị nhất. |
| Scrum Master | Giúp cả team hiểu luật Scrum và gỡ rối để team làm việc trơn tru. |
| Developers | Trực tiếp code và tạo ra sản phẩm chạy được (Increment). |

c) Artifact hoặc sự kiện Scrum

| Mô tả số | Tên artifact / sự kiện |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog |
| 2 | Sprint Backlog |
| 3 | Increment |
| 4 | Daily Scrum |
| 5 | Sprint Planning |
| 6 | Sprint Retrospective |

## Bài 2. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story |
| --- | --- | --- | --- |
| Mua sắm | Đặt hàng | US-01 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh mục rau củ và đặt hàng, để mua được loại rau mình thích. |
| Thanh toán | Thanh toán COD | US-02 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán khi nhận hàng, để yên tâm kiểm tra rau rồi mới trả tiền. |
| Quản lý | Lọc sản phẩm | US-03 | Là nhân viên, tôi muốn ẩn rau củ còn hạn dưới 1 ngày, để không bán đồ cũ hỏng cho khách. |

Epic, Feature và User Story khác nhau thế nào?

Epic là một tính năng to đùng. Feature là tính năng vừa vừa nằm trong Epic. Còn User Story là một yêu cầu rất nhỏ gọn và cụ thể của người dùng.

## Bài 3. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do |
| --- | --- |
| Small | Câu US-Y ôm đồm quá nhiều chức năng (đặt hàng, thanh toán, theo dõi, khuyến mãi) nên kích thước quá bự để làm nhanh. |
| Testable | Cụm từ "tiện lợi nhất" rất cảm tính, không biết đo lường thế nào để test xem chức năng đã đạt chuẩn hay chưa. |

b) Viết lại US-Y

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng, tôi muốn đặt hàng, để mua được rau. |
| US-Y2 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng, để hoàn tất việc mua sắm. |
| US-Y3 | Là khách hàng, tôi muốn theo dõi đơn hàng, để biết khi nào rau được giao tới. |

## Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| B1 | Must | Bắt buộc phải có để khách chọn được rau và mua. |
| B2 | Must | Bắt buộc phải có cách thanh toán cơ bản thì mới chốt được đơn hàng. |
| B3 | Should | Thanh toán ví điện tử rất tiện, nhưng nếu gấp quá chưa làm kịp thì khách tạm trả tiền mặt trước cũng được. |
| B4 | Could | Xem shipper trên bản đồ khá xịn xò, nhưng có thể để đợt sau làm cũng không sao. |
| B5 | Won't | Nhóm đang thiếu thời gian nên chưa cần thiết làm mã sinh nhật trong lần ra mắt này. |
| B6 | Won't | Chatbot AI làm rất lâu và không liên quan trực tiếp đến việc giao rau trong ngày. |

Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must?

Vì team chỉ có đúng 6 tuần và ngân sách thì hạn chế. Nếu cái gì cũng bắt phải làm ngay thì team sẽ bị quá tải, làm không kịp và lỡ mất ngày ra mắt app.